一、经济发展项目

| 项目名称 | 工作目标 | 项目基本情况 | 落实部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一)中环商贸商务区 1、中环生活广场 2、圣诺亚皇冠大酒店 3、绿洲中环中心6号楼项目 4、中环文化广场一期 5、梅川路业态调整 6、长中大厦（改扩建项目） 7、开隆大厦 8、中环商圈真北路1151号改造项目 | 1、力争重新开工 2、内部装修基本完工 3、基本结构成型，结构封顶 4、竣工并交付使用 5、完成60% 6、年内交付使用 7、年内力争开工建设 8、年内力争开工建设 | 1、位于真北路曹安路口，包括5层商场和两幢26层写字楼、一幢20层酒店式写字楼 2、位于金沙江路伯士路，五星级酒店，总建筑面积3.8万平方米，总投资3.8亿元 3、位于金沙江路真北路的商务楼宇，总投资2亿元 4、位于梅川路南真北路西，一期总建筑面积2.2万平方米，总投资1.5亿元 5、打造梅川路文化时尚休闲街 6、位于真北路西铜川路北，总建筑面积3.9万平方米 7、位于真北路2251号，总建筑面积6.7万平方米 8、位于真北路1151号，总建筑面积1.5万平方米 | 中环实业、经发办、规建办 中环实业、经发办、规建办 中环实业、经发办、规建办 现代天地、社发办、规建办 现代天地、真光工贸、经发办 现代天地、经发办 中环实业、经发办 中环实业、经发办、规建办 |
| (二)国际中小企业总部社区 1、华明电力集团总部大厦一期 2、企业总部基地大厦（暂名） 3、国际汽车展示结算中心（暂名） 4、总部社区服务中心大厦（暂名） 5、金鑫大厦(原金融服务大厦） | 1、主体结构验收，交付使用 2、竣工并对外招商 3、完成地下部分建设施工 4、完成地下部分建设施工 5、开工 | 1、位于同普路真光路，一期总建筑面积1.5万平方米，总投资0.8亿元，2011年投资1800万元 2、位于金沙江路真光路，总建筑面积6.3万平方米，由4幢商务楼宇组成，总投资2.5亿元，2011年投资1亿元 3、位于金沙江路祁连山南路，总建筑面积6.5万平方米，总投资3亿元，2011年投资1.5亿元 4、位于云岭西路近祁连山南路，总建筑面积3万平方米,总投资3亿元，2011年投资1亿元 5、金沙江路1777号，由上海银行与中环国际共同打造上海国际中小企业总部社区的金融服务中心 | 中环国际、经发办 金江实业、经发办、规建办 金江实业、新长征集团、经发办、规建办 金江实业、经发办、规建办 中环国际、经发办、规建办 |

一、经济发展项目

| 项目名称 | 工作目标 | 项目基本情况 | 落实部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| (三)天地科技谷 1、天地科技广场（原天地星光园） 2、上海手机动漫产业公共服务平台 3、华大科技园核心功能区 4、丹巴路滨河休闲街 | 1、竣工并招商完成60% 2、试营运项目验收 3、局部大楼主体结构竣工 4、年内开工建设 | 1、位于真北路958号，总建筑面积约2.5万平方米，总投资1.5亿元，2011年投资9377万元 2、位于中江路879号天地软件园内的公共服务平台建设，总投资1500万，2011年投资1000万 3、位于金沙江路954号，占地4.46公顷，建筑面积10万平方米，总投资7.5亿元,2011年投资4.5亿元 4、以滨河休闲为主题，开发建设丹巴路商业特色街 | 天地软件园、规建办、经发办 天地软件、规建办、经发办 新长征集团、新曹杨、规建办、经发办 新曹杨、规建办、经发办 |
| (四)万里综合服务业集聚区 1、功能区业态研究和规划 2、品尊国际商业商务项目 | 1、完成 2、交付使用 | 1、促进资源整合和产业转型 2、位于铜川路北沪宁线南府村路东岚皋路西，由综合性商务楼宇和商业设施组成，建筑面积60.5万平方米,商业商务面积20万平方米，总投资10亿元 | 经发办 兴远实业、经发办、规建办 |
| (五)其它 1、白鹤长三角农副产品交易市场 2、现代天地市场服务中心 3、南翔75亩土地开发项目 | 1、继续开展商铺的回购工作 2、力争3月前办完所有手续、争取早日动工 3、争取启动 | 1、商业用房23万平方米,仓库1万平方米 2、占地70亩,建筑面积7万平方米 3、位于南翔高科技园区嘉前路北侧惠平路西侧，土地面积75亩，初步规划总建筑面积7.156万平方米，包括标准厂房、配套用房、现代化办公商务楼和商业门面房 | 集资办、现代天地、规建办 集资办、现代天地、真如实业、规建办 中环实业、经发办、集资办 |

二、集体（国有）资产管理与体制改革项目

| 项目名称 | 工作目标 | 项目基本情况 | 落实部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）集体资产管理 1、梳理镇属集体企业产权关系 2、集体企业年度审计 | 1、进一步梳理镇属集体企业间相互投资的情况，明晰企业产权，理顺管理关系 2、对上一年度未进行年度审计的集体企业进行审计，确保集体资产监督机制落实到位 | 1、对镇属集体企业及其下属公司间相互投资的情况进行梳理，针对过去母公司与子公司相互投资互为股东的单位要明晰产权关系，理顺上级公司与下级公司的管理关系 2、自2010年起每2年一次对集体企业进行年度审计，目前已有半数集体企业完成审计工作，余下企业计划在2011年全部完成年度审计工作 | 集资办、体改办 集资办、体改办 |
| （二）集体企业改制 1、村（队）集体经济组织改革 2、村级集体经济组织产权制度改革 | 1、推进村（队）集体经济组织改革，认真做好清产核资、资产评估和资产处置工作 2、村级集体经济组织产权制度改革试点和推进 | 1、在村（队）级集体资产梳理的基础上，进行清产核资和产权界定，进一步规范资产审计评估和处置程序，妥善解决劳动力安置，协调处理相关矛盾和问题。 2、村级集体经济组织产权制度改革试点和推进 | 集资办、体改办 集资办、体改办 |
| （三）国有资产经营 华大科技园项目（C、D地块） | C地块工程11月底前结构封顶；D地块工程6月底前结构封顶 | C地块华大科创楼工程位于金沙江路1024号，建设规模2.2万平方米; D地块华大科技园华东师范大学科技孵化综合中心位于金沙江路1006号，建设规模2.6万平方米 | 长征资产管理有限公司、新长征集团 |
| （四）市场搬迁 1、铜川水产市场搬迁 2、曹安市场搬迁 | 1、启动 2、启动 |  | 规建办、体改办、真如公司 规建办、体改办、曹安市场 |

三、城市建设项目

| 项目名称 | 工作目标 | 项目基本情况 | 落实部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）道路建设 1、泸定路 2、香泉路(富平路-交通路) 3、丹巴路(武宁路-金沙江路) 4、梅川路(真光路-真北路) 5、中环商务区交通配套 | 1、力争年内启动 2、力争年内启动 3、力争年内启动 4、力争年内启动 5、力争年内启动 | 1、辟通泸定路,连接金沙江路 2、雨污水管道铺设工程以及桥梁改造工程 3、在朝阳河上建三座休闲景观桥，打造河道景观 4、架空线入地 5、辟通麦德龙、百安居、中环百联购物广场、生活广场之间的街坊道路 | 规建办 规建办 新曹杨、规建办 规建办 规建办、经发办 |
| （二）旧城改造 1、真北地区旧城改造 2、402地块配套商品房 | 1、力争年内完成土地储备 2、力争第二十层结构封顶 | 1、动迁、旧城改造 2、旧城改造配套商品房 | 规建办 现代天地、规建办 |
| （三）市容环境 1、“上海市市容环境市民满意度测评”迎检工作 2、部分路段立面改造、道路整治 3、金沙江路(真光路-吉镇路)绿化调整改造 | 1、力争在全市105个街道中始终处于良好状态，确保在普陀区的市容环境测评名列前茅 2、力争年内完成 3、力争年内完成 | 1、进一步落实门责工作，形成长效管理机制，加大对乱设摊跨门营业等整治力度 2、怒江北路(大渡河路-丹巴路)、中江路(梅岭北路-怒江北路)、梅岭北路(大渡河路-丹巴路)、清峪路(祁连山路-花街浜路)、泾阳路(香樟路-棕榈路）、棕榈路(泾阳路-云岭西路) 3、沿线绿化调整改造 | 规建办 |
| （四）小区改造 1、小区平改坡综合整治 2、小区“六小工程”建设 3、小区无障碍设施建设 | 1、根据区房管局的实施计划进行 2、根据区房管局的实施计划进行 3、完成80处无障碍设施建设、维修、改造 | 1、小区建筑综合整治，内外墙修饰 2、小区绿化、晒衣架、休闲椅、宣传栏、道路(小修补)等项目综合改造 3、逐步完善小区无障碍设施建设 | 规建办 |

四、社会事业项目

| 项目名称 | 工作目标 | 项目基本情况 | 落实部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）教育（科普） 1、“市科普示范镇”创建工作 2、新曹杨高新技术发展园区“新上海人科普活动中心”建设 | 1、完成 2、争取市科委立项资助、建成 | 1、以设施建设和内容形式创新为重点 2、与原“新长征人” 科普活动中心配套，主要受众为公司白领 | 社发办 社发办、新曹杨集团 |
| （二）卫生 1、“市食品安全示范镇”创建工作 2、孕前优生健康检查 | 1、完成 2、对近4--6个月计划怀孕者实施检查 | 1、重点杜绝无证无照经营 2、预防出生缺陷 | 社发办 社发办、区妇婴保健院、社区卫生服务中心 |
| （三）文化 1、梅川路第四届梅花节 2、长征社区文化活动中心 | 1、完成 2、完成土建和部分内部装修 |  | 党群办、规建办、社发办 社发办、现代天地 |
| （四）体育 1、小区健身苑点更新、维护工作 | 1、完成更新25% |  | 社发办 |

五、民生保障项目

| 项目名称 | 工作目标 | 项目基本情况 | 落实部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）劳动就业 1、劳动就业工作 | 1、完成市、区下达的劳动就业各项指标 | 1、新增就业岗位数（或帮助成功创业数，待定）、城镇登记失业人员控制数、外来从业人员综合保险覆盖数、职业技能培训人数 | 社区事务受理服务中心、企业服务中心 |
| （二）社会救助 1、有序实施各类节日帮困和常规帮困工作 2、对原长征镇重病退休人员（包括征地退休）发放一次性帮困补贴 3、对原长征镇退休人员（包括征地退休）进行两年一次的体检 4、青年医疗志愿者大型义诊活动 5、“两病”筛查工作 6、开展经济适用房的咨询、申请、审核、摇号选房等工作 | 1、做好分类帮困，加强资金监管 2、完成 3、完成 4、服务社区居民 5、免费对社区退休妇女和生活困难妇女进行妇科病和乳腺病的筛查 | 1、利用好慈善基金和市民综合帮扶基金这两个慈善工作平台，依托慈善超市开展日常帮困工作；依托综合帮扶服务社，实行个案帮扶 4、1年2次，联合申康集团团委、市卫生局团委、区卫生局团委到社区开展义诊活动 6、根据区主管部门统一要求，做好经济适用房工作的系列受理工作 | 社区事务受理服务中心 总工会 总工会 团委 妇儿委、妇联 社区事务受理服务中心 |
| （三）老年事业 1、为老服务“五送”实事项目 2、老年协会换届选举 3、老年俱乐部规范运作 4、原长征镇籍老人生活补助 | 1、完成 2、顺利换届 3、探索老年俱乐部这一全新的模式，整合社区内的各种资源，努力打造一个“没有围墙的养老机构”。 4、完成 | 1、“五送”实事项目包括送营养、送午餐、送安康、送服务、送文艺 2、完成每三年一次的老年协会换届选举 3、变“居家养老”为“社会养老”。根据需求，开设多种活动和兴趣组、培训班等，丰富老年人的文化生活，使他们老有所学，老有所乐，老有所为 4、对原长征镇籍有农龄的老人进行生活补助，标准为：70岁以上500元/人/年 | 社区事务受理服务中心 社区服务和指导中心 社区服务和指导中心 集资办、社区事务受理中心 |

六、社会管理项目

| 项目名称 | 工作目标 | 项目基本情况 | 落实部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）精神文明建设 1、创建全国文明村镇先进村镇 2、创建上海市和谐示范街镇 3、创建上海市和谐社区示范居委会 | 1、完成 2、完成 3、争取成功创建3-5个 | 1、形成完善的创建工作目标体系和运作机制 2、提升镇经济社会发展综合实力 3、提升社区安全程度、文明秩序、自我管理能力 | 文明办 社区服务和指导中心 |
| （二）人口综合管理 1、计划生育 2、第六次全国人口普查 | 1、户籍人口计划生育率保持在99%以上，流动人口计划生育率保持在90%以上 2、完成 |  | 社发办 |
| （三）社区事务 1、实行社区主要领导的新老交替 2、实施“社区事务受理服务中心”由“一门式”向“一口式”的转变 | 1、顺利更替、有序更新 2、逐步实现人员优化，进一步提升服务水平和能级 | 1、通过社区带教、推新推优、引入人才等方式，进一步推动社区干部队伍建设 2、接受“社区事务受理服务中心建设服务规范”第三方评估。培育窗口受理服务“全能型人才”比例超过50% | 社区管理办 社区事务受理服务中心 |
| （四）公共安全 1、创建市级“平安社区” 2、整治重点地区消防隐患 3、社区居（村）委综治工作站（室）规范化建设 4、探索实施重大矛盾化解（缓解）责任负责制 5、建立治安案件委托人民调解工作室 6、探索综治工作中心“六联”工作机制 | 1、蝉联市级“平安社区” 2、完成 3、典型引路，80%社区居民达标 4、提前介入，控制和减少非进京上访事件 5、警民联调 6、创新联动机制 | 1、实施“灯光工程”、“铁门工程”、“图像工程”、“门禁智能化”等工程 2、建立完善公共安全应急突发事件处置预案 3、夯实综治基础建设 4、综治工作中心成员单位负责人责任制分解 5、长征派出所试点建立综治案件委托人民调解工作室 6、进一步加强和探索“平安联创”、“问题联治”、“治安联防”、“矛盾联调”、“人员联管”、“绩效联考”等六联工作机制 | 综治办 安全办 综治办 综治办、信访办 司法所 综治工作中心 |

（此页无正文）

— 17 —

# Text boxes

长征镇2011年经济与社会发展项目

主题词：计划  经济  社会  发展  通知

— 14 —

— 15 —

— 13 —

— 12 —

— 11 —

— 10 —

附件：

普陀区长征镇人民政府办公室

2011年1月25日印发

—16 —