附件

普陀区2012年-2014年环境保护和建设三年行动计划项目清单

| 一、市重点项目 |
| --- |
| 专项 | 序号 | 主要任务 | 责任部门 |
| 水环境保护 （共2项） | 1 | 基本完成建成区直排污染源的截污纳管 | 区建设交通委 |
|  | 2 | 界河整治工程（桃浦河8.5公里） | 区建设交通委 |
| 大气环境保护 （共9项） | 3 | 6台20吨以上工业锅炉达标排放 | 区环保局 |
|  | 4 | 推进实施总量控制目标中80%的燃煤（重油）锅炉清洁能源替代 | 区环保局 |
|  | 5 | 淘汰财政拨款的黄标车 | 区环保局 |
|  | 6 | 加强加油站、油罐车油气回收系统的长效管理 | 区环保局 |
|  | 7 | 推进干洗行业VOCs污染治理，控制面源VOCs污染 | 区环保局 |
|  | 8 | 逐步推进建筑工地扬尘污染在线监控系统 | 区建设交通委、区环保局 |
|  | 9 | 建筑工地文明施工达标率达95%以上 | 区建设交通委 |
|  | 10 | 全市商品混凝土搅拌站、砂石料堆场和拆房工地除尘设备安装率及除尘率力争达80% | 区环保局、区房管局 |
|  | 11 | 道路冲洗率达75%以上 | 区绿化市容局 |
| 工业污染防治与产业结构调整 （共3项） | 12 | 工业企业结构调整 | 区商务委 |
|  | 13 | 1个工业区块已开发区域污水纳管率达到100% | 区环保局 |
|  | 14 | 南大地区环境综合整治 | 区发改委、区环保局、区绿化市容局、桃浦镇 |
| 生态环境保护 （共4项） | 15 | 外环生态专项建设工程27公顷 | 区绿化市容局 |
|  | 16 | 6A地块公共绿地3公顷 | 区绿化市容局 |
|  | 17 | 林荫道建设 | 区绿化市容局 |
|  | 18 | 立体绿化建设 | 区绿化市容局 |
| 能力建设 （共3项） | 19 | 按“上海市区县辐射安全监管能力建设规范化标准（暂行）”落实相关工作 | 区环保局 |
|  | 20 | 制定辐射环境事故应急预案（县级以上） | 区环保局 |
|  | 21 | 区县应急监测能力建设 | 区环保局 |
| 二、区重点项目 |
| 专项 | 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 责任部门 |
| 水环境保护 （共15项） | 1 | 山丹路（真南路-武威路）规划污水管铺设 | 管道长度720米 | 区建设交通委 |
|  | 2 | 常和路（山丹路-真南路）规划污水管铺设 | 管道长度450米 | 区建设交通委 |
|  | 3 | 南大路（外环线-红柳路）规划污水管铺设 | Φ800-1000规划总管共250米 | 区建设交通委 |
|  | 4 | 真光路（金沙江路-同普路）规划污水管铺设 | Φ1000规划总管共440米 | 区建设交通委 |
|  | 5 | 南石二路（南石路-兰溪路）规划污水管铺设 | Φ600-1200规划雨污总管共800米 | 区建设交通委 |
|  | 6 | 横塘河沿岸单位废水排放整治 | 完成横塘河沿岸绿新包装材料有限公司与沧运物流公司2家单位的废水排放整治工作 | 区环保局 |
|  | 7 | 真如西村一街坊等小区雨污混接改造 | 小区Φ300-600雨污管道改造 | 区建设交通委、区房管局 |
|  | 8 | 杨柳青新村小区雨污混接改造 | 小区Φ300-600雨污管道改造 | 区建设交通委、区房管局 |
|  | 9 | 大渡河路1142弄小区雨污混接改造 | 小区Φ300-600雨污管道改造 | 区建设交通委、区房管局 |
|  | 10 | 光新路129弄小区雨污混接改造 | 小区Φ300-600雨污管道改造 | 区建设交通委、区房管局 |
|  | 11 | 普陀区新槎浦河道疏浚工程 | 河道疏浚长3.48公里，疏浚土方21.26万立方米 | 区建设交通委 |
|  | 12 | 普陀区中槎浦、李家浜、凌家浜河道疏浚工程 | 河道疏浚长5.98公里，疏浚土方19.03万立方米 | 区建设交通委 |
|  | 13 | 普陀区横港、大场浦、生产一号河河道疏浚工程 | 河道疏浚长3.86公里，疏浚土方4.30万立方米 | 区建设交通委 |
|  | 14 | 普陀区西虬江河道疏浚工程 | 河道疏浚长2.45公里，疏浚土方6.5万立方米 | 区建设交通委 |
|  | 15 | 医院污水处理装置新建、改造工程 | 完成长寿社区卫生服务中心污水治理设施建设与真如社区卫生服务中心污水处理设施的升级改造 | 区卫生局 |
| 大气环境保护 （共4项） | 16 | 机动车尾气监测 | 每年对3000辆机动车进行尾气排放监测 | 区环保局 |
|  | 17 | 挥发性有机物VOCs减排工作 | 对VOCs重点排放行业、单位开展基础调研工作，根据市环保局的减排工作进度，开展VOCs减排工作 | 区环保局 |
|  | 18 | PM2.5监测 | 配合市环保局做好PM2.5的数据监测、统计、上报工作，根据市环保局的要求，适时公布本区PM2.5监测现状 | 区环保局 |
|  | 19 | 餐饮业规范化管理工作 | 加强对餐饮业的油烟净化设施运行管理的监督检查，18家500座以上的大中型餐饮单位油烟净化率达到100% | 区环保局 |
| 噪声、辐射与土壤 污染防治 （共3项） | 20 | 上海市“安静居住小区”创建 | 每年创建1个上海市“安静居住小区”。对已创建成功的“安静居住小区”，按照每3年复验1次的频率，开展复验工作 | 区环保局 |
|  | 21 | 鸣号控制 | 开展机动车和非机动车禁鸣执法和宣传工作，严格控制车辆鸣号，机动车、非机动车鸣号率<3% | 区公安交警支队 |
|  | 22 | 土壤环境监测 | 对中西三维、和黄药业、振华造漆厂等涉及化工、医药等重污染行业的生产性企业进行土壤污染状况监测 | 区环保局 |
| 固体废物利用与处置 （共6项） | 23 | 生活垃圾减量 | 2012年减量5%； 2013年减量5%； 2014年减量5% | 区绿化市容局 |
|  | 24 | 生活垃圾压缩设施改造，新建压缩站6座，改建50座。 | 2012年完成新建压缩站2座，更新压缩站20座； 2013年完成新建压缩站2座，更新压缩站20座； 2014年完成新建压缩站2座，更新压缩站10座 | 区绿化市容局 |
|  | 25 | 建造1座垃圾生化处置综合利用场 | 日处理能力60吨级 | 区绿化市容局 |
|  | 26 | 生活垃圾分类收集 | 2012年在长寿路街道、甘泉路街道的50个居民区实施生活垃圾分类，在部分机关、企事业单位、集贸市场、公园等场所实施单位垃圾分类; 2013年至2014年，按照市绿化市容局的统一部署，逐步推进 | 区绿化市容局 |
|  | 27 | 工业危险废物规范化管理 | 20家危险废物年产生量1吨以上的工业企业规范化管理合格率达到90%以上 | 区环保局 |
|  | 28 | 医疗废物监督管理 | 93家医疗卫生机构保持医疗废物收集、处置率100% | 区环保局 |
| 工业污染防治与产业结构调整 （共3项） | 29 | 实行“批项目、核总量”制度 | 新建工业项目必须核定污染物的增量，新增的污染物指标主要通过本区域、本行业的工业结构调整、产品升级、污染物深度处理等产生的减排量中获得 | 区环保局 |
|  | 30 | 扶持企业进行节能技改项目 | 每年推动1至2家企业申报市级节能技改项目、3至4家企业申报区级节能技改项目 | 区商务委 |
|  | 31 | 重点企业清洁生产审核 | 完成先灵葆雅制药有限公司等9家单位的清洁生产审核工作 | 区环保局 |
| 生态环境保护 （共5项） | 32 | 新建零星公共绿地 | 120000平方米 | 区绿化市容局 |
|  | 33 | 新建专用绿地 | 300000平方米 | 区绿化市容局 |
|  | 34 | 祥和公园改造 | 30000平方米 | 区绿化市容局 |
|  | 35 | 种植行道树 | 3000株 | 区绿化市容局 |
|  | 36 | 调整改造公共绿地 | 360000平方米 | 区绿化市容局 |
| 绿色创建与环境教育 （共4项） | 37 | 绿色小区创建 | 新创9个区级环保绿色小区，争创2个市级绿色社区 | 区环保局、区文明办、区社区办及相关街道、镇 |
|  | 38 | 环境教育基地创建 | 新建2个区级环境教育基地，争创1至2个市级环境教育基地 | 区环保局、区教育局 |
|  | 39 | 区环境监测站环境教育基地建设 | 包括环境教育展示馆、环境信息集控中心、环境状况和应急处置模拟互动区等 | 区环保局 |
|  | 40 | 绿色学校创建 | 创建6个区级绿色学校，争创2个国际生态学校 | 区教育局、区环保局 |
| 能力建设 （共5项） | 41 | 区环境监测站标准化建设 | 按照标准化建设的要求完成新增与更替设备的购置、安装、调试及人员培训工作，完成实验室信息管理系统（LIMS）建设 | 区环保局 |
|  | 42 | 环境空气质量自动监测站建设 | 新增1个环境空气质量自动监测站，提高本区大气环境质量自动预警能力 | 区环保局 |
|  | 43 | 声环境质量自动监测站建设 | 建立4个声环境质量自动监测站，提高本区声环境质量监测能力 | 区环保局 |
|  | 44 | 地表水自动监测站建设 | 完成地表水自动监测站的调研、选址和设备选型工作，提高本区地表水环境质量自动预警能力 | 区环保局 |
|  | 45 | 区环境信息化建设 | 初步建成环境保护信息综合管理系统 | 区环保局 |