附件

普陀区“一街一品”焕新工程三年重点任务分解表（2025-2027年）

一、2025年重点任务分解表

（1）主干道

| 序号 | 道路 | 重点 区域 | 特色 街区 | 具体 范围 | 街道 （镇） | 实施项目 |  | 是否 已立项 | 若未立项，拟立项时间 | 拟完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武宁路 | 武宁路景观提升 | 武宁路街区（科创街区） | 中山北路-长寿路，1300米 | 长寿路街道 | 路面 | 武宁路沿线景观品质提升项目 | 是 |  | 2026年3月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 普陀区武宁路绿化景观品质提升项目 | 是 |  | 2026年6月 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 武宁路200弄2-4号、豪浦广场、丽晶阳光大厦等区域的沿街商铺店招店牌提升 | 是 |  | 2026年6月 | 属地街镇 | 区绿容局 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 普雄馨苑等居民小区外墙的粉刷 | 是 |  | 2026年6月 | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 西宫项目拟新建工地围墙，在新建围墙上加装仿真植物及城市宣传标语 | 是 |  | 2026年6月 | 属地街镇 | 区建管委 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桃浦河-中山北路，1200米 | 曹杨新村街道 | 路面 | 武宁路沿线景观品质提升项目 | 是 |  | 2026年3月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 普陀区武宁路绿化景观品质提升项目 | 是 |  | 2026年6月 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 武宁路（曹杨段）风貌提升 | 是 |  | 2026年6月 | 属地街镇 | 区绿容局 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 武宁路（曹杨段）风貌提升 | 是 |  | 2026年6月 | 属地街镇 | 区房管局 |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 曹杨路-中山北路，1200米 | 石泉路街道 | 路面 | 武宁路沿线景观品质提升项目 | 是 |  | 2026年3月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 普陀区武宁路绿化景观品质提升项目 | 是 |  | 2026年6月 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 社保中心、北海饭店等建筑立面改造 | 是 |  | 2026年3月 | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真北路-曹杨路，2000米 | 真如镇街道 | 路面 | 武宁路沿线景观品质提升项目 | 是 |  | 2026年3月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 普陀区武宁路绿化景观品质提升项目 | 是 |  | 2026年6月 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | 武宁路沿线市容环境整治和业态品质提升 | 否 |  | 长期 | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  | 真北路-桃浦河，1100米 | 长征镇 | 路面 | 武宁路沿线景观品质提升项目 | 是 |  | 2026年3月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 普陀区武宁路绿化景观品质提升项目 | 是 |  | 2026年6月 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |

（2）次干道

| 序号 | 道路 | 重点 区域 | 特色 街区 | 具体 范围 | 街道 （镇） | 实施项目 |  | 是否 已立项 | 若未立项，拟立项时间 | 拟完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新村路 |  | 无架空线街区（生态街区） | 真南路-真华路，1500米 | 万里街道 | 路面 | 新村路（富水路-岚皋路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2025年9月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 透绿围墙美化“花海”工程 | 是 |  | 已完成 | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 店招店牌规范化管理 | 是 |  | 2025年底 | 属地街镇 | 区绿容局 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 沿街垃圾厢房美化 | 是 |  | 已完成 | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 新村路（富水路-岚皋路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2025年9月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 宠物友好设施 | 是 |  | 已完成 | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | 万里观光·灯光艺术季 | 是 |  | 2025年底 | 属地街镇 |  |
| 2 | 祁连山路 | 中央绿地区域 | 祁连山路街区（科创街区） | 真南路—古浪路，约1400米 | 桃浦镇 | 路面 | 祁连山路 (真南路-祁春路)架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2025年10月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 中国电信公司办公楼外立面提升 | 是 | 2025年7月 | 2025年10月 | 属地街镇 | 区规资局 |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 祁连山路 (真南路-祁春路)架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2025年10月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 祁连山南路 | 中央绿地区域 | 祁连山路街区（科创街区） | 绥德路—真南路，约730米 | 桃浦镇 | 路面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 祁连山南支路道路景观品质改造提升工程 | 是 | 2025年5月 | 2025年11月 | 属地街镇 | 区绿容局、区建管委 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | 祁连山南支路道路景观品质改造提升工程 | 是 | 2025年5月 | 2025年11月 | 属地街镇 | 区绿容局、区建管委 |

（3）重点区域

| 序号 | 道路 | 重点 区域 | 特色 街区 | 具体 范围 | 街道 （镇） | 实施项目 |  | 是否 已立项 | 若未立项，拟立项时间 | 拟完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岚皋西路 |  | 岚皋西路街区（宜居街区） | 岚皋路-兰田路，393米 | 石泉路街道 | 路面 | 人行道铺装提升 | 否 | 2026年 |  | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 转角、绿化带景观提升 | 是 |  | 2026年3月 | 属地街镇 | 区绿容局 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 店招店牌统一更新 | 是 |  | 2026年3月 | 属地街镇 | 区绿容局 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 岚皋西路45弄 | 是 | 2026年 | 2027年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 兰田新村13-26号 | 是 | 2027年 | 2028年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 岚皋西路145弄老旧住房处置项目 | 是 |  | 2026年12月 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 人行道隔离栏、花箱、座椅、合理划分非机动车停车位 | 是 |  | 2026年3月 | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | 营造具有烟火气的市井街道 | 是 |  | 2026年3月 | 属地街镇 |  |
| 2 | 枣阳路 | 环华师大区域 | 环华师大街区（文化街区） | 金沙江路-光复西路，1200米 | 长风新村街道 | 路面 | 枣阳路（光复西路-兰溪路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2026年3月 | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | （环华师大环境提升设计方案已通过区各职能部门评审，现报区政府审议） |  |  |  | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 枣阳路（光复西路-兰溪路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2026年3月 | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | （环华师大环境提升设计方案已通过区各职能部门评审，现报区政府审议） |  |  |  | 属地街镇 |  |
| 3 | 兰溪路 | 兰溪路及周边城市更新项目 | 真如寺街区（商业街区） | 武宁路-铜川路，660米 | 真如镇街道 | 路面 | 兰溪路（武宁路-铜川路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 兰溪路（武宁路-铜川路）沿线风貌提升项目（启动期） | 是 |  | 2026年12月 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 兰溪路（武宁路-铜川路）沿线风貌提升项目（启动期） | 是 |  | 2026年6月 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 兰溪路（武宁路-铜川路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | 兰溪路沿线市容环境整治和业态品质提升 | 否 |  | 长期 | 属地街镇 |  |

（4）其他区域

| 序号 | 道路 | 重点 区域 | 特色 街区 | 具体 范围 | 街道 （镇） | 实施项目 |  | 是否 已立项 | 若未立项，拟立项时间 | 拟完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中潭路 |  | 中潭路街区（商业街区） | 中山北路-昌化路，600米 | 宜川路街道 | 路面 | 中潭路（昌化路桥-中山北路）信息架空线入地及道路整治工程 | 否 | 2025年 | 2026年 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | 以中潭一哩，打造中远特色街区 | 否 | 2025年12月 | 2026年12月 | 属地街镇 |  |
| 2 | 甘泉路 |  | 甘泉路街区（宜居街区） | 双山路-子长路，1000米 | 甘泉路街道 | 路面 | 甘泉路（双山路-宜川路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2025年12月 | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 甘陵小区旧住房城市更新项目 | 否 | 2026年（拟） |  | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 甘泉路（双山路-宜川路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2025年12月 | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 富平路 |  | 富平比邻街区（宜居街区） | 真南路-新泉路，1800米 | 万里街道 | 路面 | 富平路（万泉路-新泉路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2025年9月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 透绿围墙美化“花海”工程 | 是 |  | 已完成 | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 店招店牌规范化管理 | 是 |  | 2025年12月 | 属地街镇 | 区绿容局 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 沿街垃圾厢房美化 | 是 |  | 已完成 | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 富平路（万泉路-新泉路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2025年9月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 宠物友好设施 | 是 |  | 已完成 | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | 万里观光·灯光艺术季 | 是 |  | 2025年12月 | 属地街镇 |  |

二、2026年重点任务分解表

- 主干道

| 序号 | 道路 | 重点 区域 | 特色 街区 | 具体 范围 | 街道 （镇） | 实施项目 |  | 是否 已立项 | 若未立项，拟立项时间 | 拟完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山北路 |  | 中山北路街区（商业街区） | 曹杨路-光新路，2100米 | 长寿路街道 | 路面 | 中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 暂无 | 否 | 2026年 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 暂无 | 否 | 2026年 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中山北路街区（宜居街区） | 金沙江路-武宁路，1400米 | 曹杨新村街道 | 路面 | 中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 暂无 | 否 | 2026年 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 暂无 | 否 | 2026年 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中山北路街区（商业街区） | 曹杨路-光复西路，1900米 | 长风新村街道 | 路面 | 中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 暂无 | 否 | 2026年 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 暂无 | 否 | 2026年 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | （环华师大环境提升设计方案已通过区各职能部门评审，现报区政府审议） |  |  |  | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | （环华师大环境提升设计方案已通过区各职能部门评审，现报区政府审议） |  |  |  | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  | 沪太路-光新路 1900米 | 宜川路街道 | 路面 | 中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 暂无 | 否 | 2026年 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 暂无 | 否 | 2026年 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中山北路街区（文化街区） | 武宁路-光新路，1600米 | 石泉路街道 | 路面 | 中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 暂无 | 否 | 2026年 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 暂无 | 否 | 2026年 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 空调外机位置规整，统一排水 | 否 |  | 按实际情况 | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
| ‘’ |  |  |  |  |  | 特色面 | 诠释石泉路街道五色治理理念 | 否 |  | 按实际情况 | 属地街镇 |  |
| 2 | 曹杨路 | 兰溪路及周边城市更新项目 |  | 武宁路-铜川路，800米 | 石泉路街道 | 路面 | 东侧人行道盲道无障碍提升 | 否 | 2026年 |  | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |

（2）次干道

| 序号 | 道路 | 重点 区域 | 特色 街区 | 具体 范围 | 街道 （镇） | 实施项目 |  | 是否 已立项 | 若未立项，拟立项时间 | 拟完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古浪路 | 中央绿地区域 | 中央公园街区（宜居街区） | 真南路-真北路，3400米 | 桃浦镇 | 路面 | 古浪路 (真南路-真北路)架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | (真南路-南何支线）2026年12月（南何支线-真北路）2027年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 古浪路 (真南路-真北路)架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | (真南路-南何支线）2026年12月（南何支线-真北路）2027年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 西康路 |  | 长寿湾街区（商业街区） | 宜昌路-安远路，1000米 | 长寿路街道 | 路面 | 西康路（宜昌路-安远路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 西康路（宜昌路-安远路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 延长西路 | 区区对接区域 | 延长西路街区（文化街区） | 沪太路-双山路，2000米 | 甘泉路街道 | 路面 | 延长西路（双山路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2026年3月 | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 美丽街区 | 否 | 2025年底 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 美丽街区 | 否 | 2025年前 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 长富大厦 | 是 |  | 2026年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 双泉公寓 | 否 | 2026年 | 2028年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 延长小区 | 否 | 2027年 | 2029年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合阳小区（延长西路200、220弄） | 否 | 2027年 | 2029年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合阳小区 | 否 | 2028年 | 2030年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 延长西路（双山路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2026年3月 | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 金沙江路 |  | 金沙江路街区（商业街区） | 花家浜路-真北路，1900米 | 长征镇 | 路面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 绿化小品及沿线树木安装飞鸟景观灯 | 是 |  | 2026年底 | 属地街镇 | 区绿容局 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 沿线居民区天际线勾勒 | 是 |  | 2026年底 | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |

（3）重点区域

| 序号 | 道路 | 重点 区域 | 特色 街区 | 具体 范围 | 街道 （镇） | 实施项目 |  | 是否 已立项 | 若未立项，拟立项时间 | 拟完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光复西路 | 环华师大区域 | 环华师大街区（文化街区） | 中山北路-枣阳路，800米 | 长风新村街道 | 路面 | （环华师大环境提升设计方案已通过区各职能部门评审，现报区政府审议） |  |  |  | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 武威路 | 中央绿地区域 | 中央公园街区（宜居街区） | 祁连山路—金通路，约3400米 | 桃浦镇 | 路面 | 武威路（红棉路-金迎路）内部道路整治工程 | 是 |  | 人行道2025年完工 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 武威路（外环-真南路）架空线入地和合杆整治工程） | 是 |  | 2028年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 合欢苑（1082弄） | 否 | 2027年 | 2029年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石榴苑（1236弄） | 否 | 2027年 | 2029年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 武威路（外环-真南路）架空线入地和合杆整治工程） | 是 |  | 2028年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 武威东路 | 中央绿地区域 |  | 桃浦万里交接处—祁连山路，约1600米 | 桃浦镇 | 路面 | 武威东路（祁连山路-南何支线）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年3月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 武威东路（祁连山路-南何支线）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年3月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 敦煌路 | 中央绿地区域 | 中央公园街区（宜居街区） | 古浪路-真南路，1400米 | 桃浦镇 | 路面 | 敦煌路(真南路-桃惠路)道路改扩建、架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 敦煌路(真南路-桃惠路)道路改扩建、架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 宜川路 | 宜川公园更新项目 |  | 交通路-延长西路 700米 | 宜川路街道 | 路面 | 宜川路（交通路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 宜川路（交通路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 桃浦西路 | 环同济大学区域 | 环同济大学街区（文化街区） | 真北路-古浪路，1400米 | 桃浦镇 | 路面 | 桃浦西路道路整治工程 | 否 | 2025年 | 2026年 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 桃溪文创艺术街区（一期） | 否 | 2025年11月 | 2026年6月 | 属地街镇 | 区绿容局、区建管委 |
|  |  |  |  |  |  |  | 桃溪文创艺术街区（二期） | 否 | 2026年6月 | 2026年12月 | 属地街镇 | 区绿容局、区建管委 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | 桃溪文创艺术街区（一期） | 否 | 2025年11月 | 2026年6月 | 属地街镇 | 区绿容局、区建管委 |
|  |  |  |  |  |  |  | 桃溪文创艺术街区（二期） | 否 | 2026年6月 | 2026年12月 | 属地街镇 | 区绿容局、区建管委 |

（4）其他区域

| 序号 | 道路 | 重点 区域 | 特色 街区 | 具体 范围 | 街道 （镇） | 实施项目 |  | 是否 已立项 | 若未立项，拟立项时间 | 拟完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅岭北路 |  | 曹杨一村街区（宜居街区） | 杨柳青路-梅岭南路，1400米 | 曹杨新村街道 | 路面 | 梅岭北路（丹巴路-兰溪路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2025年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 美丽街区 | 否 | 2025年12月 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 美丽街区 | 否 | 2025年12月 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 梅岭北路（丹巴路-兰溪路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2025年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 梅川邻里街区（宜居街区） | 桃浦河-丹巴路，900米 | 长征镇 | 路面 | 梅岭北路（丹巴路-兰溪路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2025年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 美丽街区 | 否 | 2025年12月 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 美丽街区 | 否 | 2025年12月 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 梅岭北路（丹巴路-兰溪路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2025年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 石泉路 |  |  | 光新路-中宁路，1900米 | 石泉路街道 | 路面 | 石泉路（中宁路-光新路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2026年3月 | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 石泉路100弄小区 | 否 | 2026 | 2028 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石泉五村9-30号 | 否 | 2027 | 2029 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 旬益小区 | 否 | 2027 | 2029 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石泉路140、180弄 | 否 | 2028 | 2030 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 石泉路（中宁路-光新路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2026年3月 | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高陵路 |  |  | 金汤路-清涧路，1300米 | 真如镇街道 | 路面 | 西乡路等8条道路人行道品质提升工程、普陀区道路白加黑改造工程 | 是 |  | 按实际情况 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 高陵路美丽街区提升改造工程 | 是 |  | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 高陵路美丽街区提升改造工程 | 是 |  | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | 高陵路沿线市容环境整治和业态品质提升 | 否 | / | 长期 | 属地街镇 |  |
| 4 | 芝川路 |  |  | 曹杨路-大渡河路，750米 | 真如镇街道 | 路面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 真北三小区 | 否 | 2027年 | 2029年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 曹杨花苑（北块） | 否 | 2028年 | 2030年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | 芝川路沿线市容环境整治和业态品质提升 | 否 | / | 长期 | 属地街镇 |  |
| 5 | 连亮路 |  |  | 祁安路-区界，约900米 | 桃浦镇 | 路面 | 南北两侧人行道提升 | 否 | 2026年 |  | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 连亮路滨河景观提升 | 是 | 2025年5月 | 2025年12月 | 属地街镇 | 区绿容局、区建管委 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | 连亮路滨河景观提升 | 是 | 2025年5月 | 2025年12月 | 属地街镇 | 区绿容局、区建管委 |

三、2027年重点任务分解表

（1）主干道

| 序号 | 道路 | 重点 区域 | 特色 街区 | 具体 范围 | 街道 （镇） | 实施项目 |  | 是否 已立项 | 若未立项，拟立项时间 | 拟完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通路 |  |  | 泾惠路-岚皋路，1300米 | 甘泉路街道 | 路面 | 金昌路～交通路(嘉定区/普陀区区界～普陀区/静安区区界)道路新建、改扩建工程 | 是 |  | 2026年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 长富大厦 | 是 | 2025年 | 2026年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 嘉怡苑 | 否 | 2026年 | 2028年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 双泉公寓 | 否 | 2026年 | 2028年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 金昌路～交通路(嘉定区/普陀区区界～普陀区/静安区区界)道路新建、改扩建工程 | 是 |  | 2026年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 金沙江路 | 环华师大区域 | 环华师大街区（文化街区） | 中山北路-丹巴路，2500米 | 长风新村街道 | 路面 | （环华师大环境提升设计方案已通过区各职能部门评审，现报区政府审议） |  |  |  | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 怒江路131弄（长风四村） | 否 | 2027年 | 2029年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | （环华师大环境提升设计方案已通过区各职能部门评审，现报区政府审议） |  |  |  | 属地街镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 真南路 |  | 环同济大学街区（文化街区） | 真北路—古浪路，约3800米 | 桃浦镇 | 路面 | 真南路（南何支线-真北路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 真南路（南何支线-真北路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 铜川路 |  |  | 真北路-万镇路，1100米 | 真如镇街道 | 路面 | 铜川路（真北路-万镇路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2026年12月 | 2028年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 铜川路（真北路-万镇路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2026年12月 | 2028年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | 铜川路沿线市容环境整治和业态品质提升 | 否 | / | 长期 | 属地街镇 |  |

（2）次干道

| 序号 | 道路 | 重点 区域 | 特色 街区 | 具体 范围 | 街道 （镇） | 实施项目 |  | 是否 已立项 | 若未立项，拟立项时间 | 拟完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰溪路 | 兰溪路及周边城市更新项目 | 曹杨一村街区（宜居街区） | 武宁路-曹杨路，1600米 | 曹杨新村街道 | 路面 | 兰溪路（梅岭北路-曹杨路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2025年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 兰溪路（武宁路-梅岭北路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2026年3月 | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 兰溪路（曹杨辖区）空间提升 |  |  |  | 属地街镇 | 区绿容局 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 兰溪路（曹杨辖区）空间提升 |  |  |  | 属地街镇 | 区绿容局 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 兰溪路（曹杨辖区）空间提升 |  |  |  | 属地街镇 | 区房管局 |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 兰溪路（梅岭北路-曹杨路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2025年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 兰溪路（武宁路-梅岭北路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2026年3月 | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 华阴路 | 区区对接区域 |  | 宜川路-沪太路 700米 | 宜川路街道 | 路面 | 华阴路（宜川路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2026年3月 | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 美丽街区 | 否 | 2025年底前 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 美丽街区 | 否 | 2025年12月 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 泰山二村 | 否 | 2028年 | 2030年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 华阴路（宜川路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2026年3月 | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 昌化路 | 长寿湾更新区域 | 长寿湾街区（商业街区） | 宜昌路-安远路，900米 | 长寿路街道 | 路面 | 昌化路（宜昌路-安远路）道路改扩建、架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 昌化路（宜昌路-安远路）道路改扩建、架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 | 结合“长寿湾”湾区整体设计中昌化路有“纺织”方面的主题 | 是 |  | 2026年12月 | 属地街镇 |  |

（3）其他区域

| 序号 | 道路 | 重点 区域 | 特色 街区 | 具体 范围 | 街道 （镇） | 实施项目 |  | 是否 已立项 | 若未立项，拟立项时间 | 拟完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶州路 |  | 长寿湾街区（商业街区） | 苏州河-安远路，800米 | 长寿路街道 | 路面 | 胶州路 （规划二路-安远路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 胶州路 （规划二路-安远路）架空线入地和合杆整治工程 | 是 |  | 2026年12月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 华池路 |  |  | 汉阴路-旬阳路，550米 | 石泉路街道 | 路面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 美丽街区 | 否 | 2025年12月 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 怒江北路 |  | 梅川邻里街区（宜居街区） | 真北路-大渡河路，1200米 | 长征镇 | 路面 | 怒江北路（真北路-大渡河路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2026年3月 | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 绿面 | 美丽街区 | 否 | 2025年12月 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 店面 | 美丽街区 | 否 | 2025年12月 | 按实际情况 | 区绿容局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑面 | 怒江北路北巷小区 | 否 | 2026年 | 2028年 | 区房管局 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 设施面 | 怒江北路（真北路-大渡河路）架空线入地和合杆整治工程 | 否 | 2026年3月 | 2027年6月 | 区建管委 | 属地街镇 |
|  |  |  |  |  |  | 特色面 |  |  |  |  |  |  |